- Introduction

Le diagramme de Gantt à été mis au point au début du XXème siècle par un américain Henry Laurence Gantt.

Ce diagramme est largement utilisé aujourd’hui, à travers plusieurs logiciels de gestion de projet.

L’industrie utilise toujours ce diagramme pour afficher les résultats d’une planification en affichant aussi les ressources.

- Objectifs du diagramme

Cet outil a pour objectifs :

- De faire apparaître la répartition des activités dans le temps et de visualiser l’affectation des ressources aux activités ;

- De visualiser facilement le déroulement du projet, et de gérer plus facilement les éventuels retards.

- Méthodologie

- Faire l’inventaire des différentes activités ;

- Déterminer les antériorités ;

- Tracer le diagramme de GANTT ;

- Déterminer le chemin critique ;

- Affecter les ressources pour chaque activité.

- Tracé du diagramme de Gantt

il s'agit de formaliser les étapes précédentes dans un diagramme de synthèse, faisant apparaître en ordonnée la liste des tâches et en abscisse l'échelle de temps adopté (généralement en jours, semaines ou mois).

À l'intérieur de ce cadre, les tâches sont figurées sous la forme de rectangles d'une longueur proportionnelle à leur durée. Éventuellement plusieurs tâches peuvent être réalisées simultanément.

- Lecture du diagramme de Gantt

L'interprétation d'un diagramme de Gantt est particulièrement facile, les tâches et leur degré de réalisation apparaissent en ligne ainsi que  leurs dates prévues de début et de fin.